主辦機關簡報製作
主辦機關簡報
[Speaker Notes: 簡報內容包括工程簡介等6部分，以及最後的結語。]

---
簡報大綱
1.工程簡介
2.監造計畫審查及品質計畫、施工計畫核定情形
3.工程進度
4.預算支用情形
5.品質督導執行情形
6.勞安環保督導執行情形

---
1.工程簡介
1.1工程團隊
主辦機關：
監造單位：
承攬廠商：OO營造股份有限公司
1.2工程基本資訊
主辦機關：
設計單位：
監造單位：
承攬廠商：
簽約日期：
契約金額：
品管費用：
安衛環保費用：
開工日期：
預定完工日期：

---
1.工程簡介
1.3工程概要
主要工程內容	數 量	完 成 / 百 分 比	備 註

---
2.監造計畫審查及品質計畫、施工計畫核定情形
1.監造計畫審查情形
(1)送審日期：
(2)審查情形：
(3)核定日期(文號)：
品質計畫、施工計畫核定情形
(1)核定日期(文號)

---
3.工程進度
工程進度(截止100年 9月 19日)
預定進度： %
實際進度： %
施工進度管理措施
每1月[ ]召開進度管理會議
進度落後時，應說明管理措施及趕工計畫提報審核事宜

---
4.預算支用情形
決標工程款：
估驗金額：
請款金額：

---
5.1品質督導架構
5.2施工品質督導情形
5.3障礙事項及處理情形

---
5.1品質督導架構
三級品質管理制度
成立督導小組：由<○○○>擔任召集人，成員由召集人自督導委員儲備名單中指派，督導本局工程。

---
三級品質查核
公共工程委員會
查 核
O O 工程施工查核小組
二級品質保證
O O 局
實施工程督導
實施工程督導
及走動管理
O O 處
施工抽查驗及督導
監造單位/工務所
一級品質管制
OOO營造股份有限公司
自主檢查

---
5.2施工品質督導情形
督導小組實施督導
主辦機關主管或副主管實施走動管理
應用表單：
督導小組紀錄表單(可使用查核委員紀錄表)
(走動管理紀錄暨追蹤表)
工程督導統計表

---
督導小組/各級主管施工品質走動管理紀錄暨追蹤表
工程名稱					督導日期
督導人員					監造單位會同人員
優缺點及建議改善事項			改善情形			限期改善日期	實際完成 / 日期	備註
優點： / 缺點： / 建議事項：
承攬廠商		監造單位		工務主管			主管機關
工程主辦機關查核簡報資料重點

---
工程督導統計表
項次	督導單位	督導督導方式	督導日期	缺失改善限期日期	實際改善完成日期	備註
1		□督導小組 / □走動管理
2
3
4
5
6
7
8
9
10

---
5.3障礙事項及處理情形
說明施工障礙原因
施工障礙對工程進度影響
施工障礙處理情形
項次	障礙原因	處理情形
1
2
3

---
6.勞安環保督導執行情形
6.1實施勞安環保督導
6.2勞安、環保督導紀錄表單
6.3勞安、環保督導統計表

---
主辦機關簡報
    簡報結束
敬請指教