臺中市政府108年度7月至9月全民督工案件統計分析報告

一、108年度7月至9月全民督工案件分析

(一) 7月至9月全民督工案件計有23件(含2件非屬在建工程及8件非全民督工範疇)，扣除非在建工程案及非全民督工範疇案件後共計13件，目前皆已結案(附件1)，另截至9月底在建工程通報案件共計36案，已辦理查核工程案計6件(詳表1)，所占比例約16.67%，符合工程會10%規定，將持續依工進及通報內容安排查核。

表1 全民督工通報工程案已辦理工程施工查核明細表

| 序號 | 工程名稱 | 全民督工 | 工程類別 | 主辦單位 | 發包預算 | 契約金額 | 查核日期 | 評分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臺中市大雅區科雅路路平及人行道改善工程 | 案件編號 10800000485 | 道路交通工程 | 臺中市養護工程處(第二工程隊) | 72,922 千元 | 60,660 千元 | 108.05.06 | 82 |
| 2 | 臺中市第14期市地重劃第六工區工程 | 案件編號 10800000503 | 重劃工程 | 臺中市政府建設局(土木工程科) | 1,874,405千元 | 1,568,534 千元 | 108.06.11 | 78 |
| 3 | 北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程 | 案件編號 10800000166 | 道路交通工程 | 臺中市新建工程處(土木工程科) | 6,077 千元 | 5,120 千元 | 108.06.24 | 78 |
| 4 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-2)-臺灣大道公益等鄰近區域 | 案件編號 10800001215 | 管線工程 | 臺中市政府水利局(污水工程科) | 183,850 千元 | 178,505 千元 | 108.09.20 | 82 |
| 5 | 臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域 | 案件編號 10800001338 | 管線工程 | 臺中市政府水利局(污水工程科) | 220,790 千元 | 220,680 千元 | 108.09.20 | 83 |
| 6 | 107年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第一工區) | 案件編號 10800000998、 10800000495 | 管線工程 | 臺中市養護工程科(挖掘管理科) | 337,700 千元 | 337,700 千元 | 108.09.25 | 82 |

(二)表2為民眾通報案件之工程所屬主辦機關統計，案件通報以養護工程處主辦標案(佔46.15%)最多，各機關件數及比例統計如圖1所示。另依通報件數區域分布，本季通報情形以原市區案件佔全體通報69.23%，其中又以北屯區(佔30.77%)最多(如表3示)，請各機關持續留意執行現況，其他區域亦請有關機關注意工程對周遭民眾之影響，以減少通報案件數。

表2各機關通報件數統計(在建工程)

| 機關名稱 | 通報案件數 | 工程案件數 | 在建工程案件 | 佔通報案件比例 | 在建工程案件比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水利局 | 2 | 2 | 105 | 15.38% | 1.90% |
| 建設局 | 1 | 1 | 10 | 7.69% | 10.00% |
| 新建工程處 | 2 | 2 | 57 | 15.38% | 3.51% |
| 養護工程處 | 6 | 6 | 194 | 46.15% | 3.09% |
| 住宅發展工程處 | 1 | 1 | 9 | 7.69% | 11.11% |
| 豐原區合作國小 | 1 | 1 | 2 | 7.69% | 50.00% |
| 小計 | 13 | 13 | 377 | 100% | 3.45% |

(備註:工程案件數為所通報全民督工案之所屬工程)

表3全民督工案件通報區別統計(本季通報案件以北屯區最多)

| 區別 | 中區 | 南區 | 南屯區 | 西屯區 | 北屯區 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案件數 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 比例 | 7.69% | 15.38% | 7.69% | 7.69% | 30.77% |
| 區別 | 沙鹿區 | 清水區 | 豐原區 |  |  |
| 案件數 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 比例 | 7.69% | 7.69% | 15.38% |  |  |

(三)全民督工系統通報案件依內容屬性分類計有規劃設計不周、工程品質不良、安全措施不足、環境設施不佳、工程進度緩慢及其他等6項，本季以工程進度緩慢及安全措施不足等缺失問題項目比例最高。(如表4及圖2所示)

表4通報案件內容屬性分類項目件數表

| 規劃設計不周 | 工程品質不良 | 安全措施不足 | 環境設施不佳 | 工程進度緩慢 | 其他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 |
| 13.33% | 13.33% | 20.00% | 13.33% | 26.67% | 13.33% | 100% |

(備註:其他項目如車輛被油漆污損1件及法規疑義1件)

圖2 通報案件內容分類件數圖

(四)全民督工案件所通報工程類型，以道路交通工程、管線工程、水利工程、公園設施及景觀工程、建築工程及重劃工程等作為區分，本季通報又以道路工程4案佔整體案件最多約30.77%，管線工程 3案次之，各類通報情形如表5。

表5 全民督工通報工程類型

| 道路交通工程(道路設施改善、道路拓寬、新闢道路、大眾運輸等) | 管線工程(污水下水道、其他管線統一挖補等) | 水利工程(雨水下水道、護岸工程、河川整治...等) | 公園設施及景觀工程(公園新闢、公園設施維護…等) | 建築工程(建築新建工程...等) | 重劃工程(市地重劃、農地重劃...等) | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 30.77% | 23.08% | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 0.00% | 100% |

二、滿意度

第2季民眾滿意度調查回復有5件，滿意以上5件，截至第3季滿意度調查回復計7件，滿意者7件，請各機關辦理各項缺失改善事項時，務必與民眾充分溝通說明並盡力完成缺失改善事項，以保持滿意度並提高回復填報意願。

三、結論與建議

(一) 本季以道路交通工程及管線工程類型為全民督工最常通報之工程類型，請各機關務必於施工期間落實工程品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，以提升整體工程品質及環境，並進一步降低民眾通報案件。

(二)本季通報內容以反應工程進度緩慢等問題為最，顯見民眾對於工程有所期待，故請各機關加強管控工程進度，如確實有工期變更調整之情事，仍請務必於工程告示牌面上更新。

(三)目前本府辦理督工通報缺失改善事宜尚屬良好，請各機關持續保持，辦理缺失改善事宜時，務必先與民眾充分溝通說明並儘速盡力完成缺改善事項，以讓民眾有感市府處理效率，並提高民眾滿意度及填報意願。

附件1

| 項次 | 通報案件 編號 | 主辦機關 | 通報 方式 | 通報日期 | 通報主題 | 標案名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10800001238 (北屯) | 臺中市政府住宅發展工程處 | 網路 | 108/07/02 | 今晚上9點31分還在施工，請問都發局有核准嗎?(環境、其他) | 臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程 |
| 2 | 10800001291 (南屯) | 臺中市政府水利局 | APP | 108/07/11 | 圍籬不確實，工具物料隨意堆置，無警戒設施。(環境、安全) | 南屯區南屯溪環中路周邊護岸加高工程 |
| 3 | 10800001318 (沙鹿) | 臺中市新建工程處 | 電話 | 108/07/17 | 該路口不知何時可完工開放通行(民族路81巷)，以利居民通行。(進度) | 沙鹿區10-31-1號計畫道路新闢工程 |
| 4 | 10800001338 (北屯) | 臺中市政府水利局 | 電話 | 108/07/19 | 人行道沒有修繕完成。(品質) | 臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域 |
| 5 | 10800001364 (北屯) | 臺中市養護工程處 | 網路 | 108/07/24 | 路面標線都還沒有恢復。(進度) | 107年度臺中市代辦管線統一挖補工程 |
| 6 | 10800001509 (清水) | 臺中市養護工程處 | 電話 | 108/08/15 | 工程進度緩慢。(進度) | 108年度臺中市清水區、大安區等鄰近區域緊急排水及公共設施改善與搶修工程 |
| 7 | 10800001522 (豐原區) | 臺中市新建工程處 | 網路 | 108/08/17 | 出入口與道路邊有落差。(規劃) | 豐原區豐原大道三段286巷100弄至41弄巷弄打通工程 |
| 8 | 10800001558 (北屯) | 臺中市養護工程處 | 網路 | 108/08/27 | 為何排水溝斷面越做越小。(規劃) | 108年度臺中市北屯區及鄰近區域公共設施維護工程(二期) |
| 9 | 10800001575 (南區) | 臺中市養護工程處 | 電話 | 108/08/29 | 車頂遭油漆潑灑到。(其他) | 臺中市南區頂橋仔新公地等照明及環境改善統包工程 |
| 10 | 10800001694 (西屯) | 臺中市養護工程處 | 網路 | 108/09/21 | 復舊路面不平。(品質) | 108年度臺中市代辦管線統一挖補工程 |
| 11 | 10800001700 (中區) | 臺中市養護工程處 | 網路 | 108/09/23 | 沒有臨時人行道？(安全) | 臺中市中區干城運輸場站路平及人行道改善工程 |
| 12 | 10800001724 (南區) | 臺中市政府建設局 | 電話 | 108/09/26 | 超過告示牌原定完工期限。(進度) | 臺中市南區復興建成營區閒置空間綠美化工程 |
| 13 | 10800001732 (豐原) | 臺中市豐原區合作國民小學 | 電話 | 108/09/27 | 房屋安全性不足，無相關防護阻隔措施。(安全) | 臺中市豐原區合作國民小學勵志樓南面廁所整修工程 |

# Text boxes

圖1 各機關通報案件數統計圖