臺中市政府108年度10月至12月全民督工案件統計分析報告

一、108年度10月至12月全民督工案件分析

(一) 10月至12月全民督工案件計有22件(含2件非屬在建工程及4件非全民督工範疇)，扣除非在建工程案及非全民督工範疇案件後共計16件，目前皆已結案(附件1)，另截至12月底在建工程通報案件共計52案，已辦理查核工程案計11件(詳表1)，所占比例約21.15%，符合工程會10%規定。

表1 全民督工通報工程案已辦理工程施工查核明細表

| 序號 | 工程名稱 | 全民督工 | 工程類別 | 主辦單位 | 發包預算 | 契約金額 | 查核日期 | 評分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臺中市大雅區科雅路路平及人行道改善工程 | 案件編號 10800000485 | 道路交通工程 | 臺中市養護工程處(第二工程隊) | 72,922 千元 | 60,660 千元 | 108.05.06 | 82 |
| 2 | 臺中市第14期市地重劃第六工區工程 | 案件編號 10800000503 | 重劃工程 | 臺中市政府建設局(土木工程科) | 1,874,405千元 | 1,568,534 千元 | 108.06.11 | 78 |
| 3 | 北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程 | 案件編號 10800000166 | 道路交通工程 | 臺中市新建工程處(土木工程科) | 6,077 千元 | 5,120 千元 | 108.06.24 | 78 |
| 4 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-2)-臺灣大道公益等鄰近區域 | 案件編號 10800001215 | 管線工程 | 臺中市政府水利局(污水工程科) | 183,850 千元 | 178,505 千元 | 108.09.20 | 82 |
| 5 | 臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域 | 案件編號 10800001338 | 管線工程 | 臺中市政府水利局(污水工程科) | 220,790 千元 | 220,680 千元 | 108.09.20 | 83 |
| 6 | 107年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第一工區) | 案件編號 10800000998、 10800000495 | 管線工程 | 臺中市養護工程科(挖掘管理科) | 337,700 千元 | 337,700 千元 | 108.09.25 | 82 |
| 7 | 臺中市中區干城運輸場站路平及人行道改善工程 | 案件編號 10800001700 | 道路交通工程 | 臺中市養護工程處(市六工程隊) | 74,830 千元 | 70,000 千元 | 108.10.05 | 81 |
| 8 | 鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程 | 案件編號 10800001182 | 公園景觀設施 | 臺中市新建工程處 (公園景觀工程科) | 137,055 千元 | 137,000 千元 | 108.10.28 | 80 |
| 9 | 108年度臺中市清水區、大安區等鄰近區域緊急排水及公共設施改善與搶修工程 | 案件編號 10800001509 | 道路交通工程 | 臺中市養護工程處(海線工程隊) | 7,906 千元 | 5,970 千元 | 108.11.15 | 80 |
| 10 | 臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程 | 案件編號 10800000386 | 建築工程 | 臺中市政府教育局 | 92,339 千元 | 88,550 千元 | 108.11.20 | 82 |
| 11 | 惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程 | 案件編號 10800001797 | 水利工程 | 臺中市政府水利局(污水工程科) | 256,560 千元 | 255,000 千元 | 108.12.19 | 83 |

(二)表2為民眾通報案件之工程所屬主辦機關統計，案件通報以水利局主辦標案(佔37.5%)最多，各機關件數及比例統計如圖1所示。另依通報件數區域分布，本季通報情形以原市區案件佔全體通報68.78%，其中又以北區(佔25%)最多(如表3示)，請各機關持續留意執行現況，其他區域亦請有關機關注意工程對周遭民眾之影響，以減少通報案件數。

表2各機關通報件數統計(在建工程)

| 機關名稱 | 通報案件數 | 工程案件數 | 在建工程案件 | 佔通報案件比例 | 在建工程案件比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水利局 | 6 | 6 | 106 | 37.50% | 5.66% |
| 建設局 | 2 | 1 | 8 | 12.50% | 12.50% |
| 養護工程處 | 3 | 3 | 165 | 18.75% | 1.82% |
| 住宅發展工程處 | 1 | 1 | 8 | 6.25% | 12.50% |
| 大雅區公所 | 1 | 1 | 4 | 6.25% | 25.00% |
| 外埔區公所 | 1 | 1 | 4 | 6.25% | 25.00% |
| 北區雙十國中 | 1 | 1 | 1 | 6.25% | 100.00% |
| 大雅區大雅國中 | 1 | 1 | 1 | 6.25% | 100.00% |
| 小計 | 16 | 15 | 297 | 100% | 5.05% |

(備註:工程案件數為所通報全民督工案之所屬工程)

表3全民督工案件通報區別統計(本季通報案件以北區最多)

| 區別 | 北區 | 南區 | 北屯區 | 西屯區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案件數 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 比例 | 25.00% | 12.50% | 12.50% | 18.75% |
| 區別 | 太平區 | 龍井區 | 大雅區 | 外埔區 |
| 案件數 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 比例 | 6.25% | 6.25% | 12.50% | 6.25% |

(三)全民督工系統通報案件依內容屬性分類計有規劃設計不周、工程品質不良、安全措施不足、環境設施不佳、工程進度緩慢及其他等6項，本季以環境設施不佳及工程品質不良等缺失問題項目比例最高。(如表4及圖2所示)

表4通報案件內容屬性分類項目件數表

| 規劃設計不周 | 工程品質不良 | 安全措施不足 | 環境設施不佳 | 工程進度緩慢 | 其他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 17 |
| 5.88% | 23.53% | 17.65% | 29.41% | 5.88% | 17.65% | 100% |

(備註:其他項目如無工程告示1件、設施疑義1件及施工疑義1件)

圖2 通報案件內容分類件數圖

(四)全民督工案件所通報工程類型，以道路交通工程、管線工程、水利工程、公園設施及景觀工程、建築工程及重劃工程等作為區分，本季通報又以管線工程5案佔整體案件最多約31.25%，水利及建築工程各 4案次之，各類通報情形如表5。

表5 全民督工通報工程類型

| 道路交通工程(道路設施改善、道路拓寬、新闢道路、大眾運輸等) | 管線工程(污水下水道、其他管線統一挖補等) | 水利工程(雨水下水道、護岸工程、河川整治...等) | 公園設施及景觀工程(公園新闢、公園設施維護…等) | 建築工程(建築新建工程...等) | 重劃工程(市地重劃、農地重劃...等) | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| 0.00% | 31.25% | 25.00% | 18.75% | 25.00% | 0.00% | 100% |

二、滿意度

截至第4季滿意度調查回復計8件，滿意者8件，請各機關辦理各項缺失改善事項時，務必與民眾充分溝通說明並盡力完成缺失改善事項，以保持滿意度並提高回復填報意願。

三、結論與建議

(一) 本季全民督工通報中，管線工程、水利工程及公園設施景觀工程類型皆達3次以上，請各機關留意通報態樣並務必於施工期間落實工程品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，以提升整體工程品質及環境，並進一步降低民眾通報案件。

(二) 本季通報內容以反應環境設施不佳等問題最多，請各機關除落實工區環境整潔外，亦請加強留意噪音管控作為(如儘量避開午休時間，假日避免過早施工)，並及早向周邊居民宣導，以避免影響觀感或造成週遭民眾困擾。另涉及品質缺失部分，主要係以管線工程路面復舊之假封層為主，請各機關再加強路面品質管制及抽查驗作業。

(三)目前本府辦理全民督工通報缺失改善情形尚屬良好，請各機關持續保持，辦理缺失改善時，務必先與民眾充分溝通說明並儘速盡力完成缺失改善事項，以讓民眾有感市府處理效率，並提高民眾滿意度及填報意願。

附件1

| 項次 | 通報案件 編號 | 主辦機關 | 通報 方式 | 通報日期 | 通報主題 | 標案名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1080001747 (北區) | 臺中市政府水利局 | 電話 | 108/10/01 | 現場沒有施工，卻封路，這樣不是擾民嗎(其他) | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-6(忠明路與永興街等區域) |
| 2 | 10800001762 (太平) | 臺中市政府水利局 | 電話 | 108/10/03 | 現場施工單位的挖土機，放在私人土地上，麻煩盡快移走(規劃) | 臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) |
| 3 | 10800001772 (北區) | 臺中市政府建設局 | 電話 | 108/10/04 | 原有溜滑梯移除後，並未施作新的溜滑梯等5項疑問。(其他) | 臺中市12座無障礙共融式友善公園改善統包工程案 |
| 4 | 10800001782 (大雅) | 臺中市大雅區公所 | 線上 | 108/10/07 | 寬頻管道施工 造成路面顛簸不平 影響行車安全。(品質) | 108年度大雅區寬頻管道維護工程開口契約 |
| 5 | 10800001797 (西屯) | 臺中市政府水利局 | 電話 | 108/10/09 | 施工單位便當盒亂丟。(環境) | 惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程 |
| 6 | 10800001827 (北區) | 臺中市養護工程處 | 電話 | 108/10/16 | 地面太軟，鋪設後都凹下去。(品質) | 108年度臺中市代辦管線統一挖補工程 |
| 7 | 10800001843 (西屯) | 臺中市養護工程處 | 電話 | 108/08/18 | 這幾天再挖路，自來水都是濁的。(品質) | 107年度臺中市代辦管線統一挖補工程 |
| 8 | 10800001933 (北屯) | 臺中市立雙十國中 | 電話 | 108/11/05 | 施工圍籬大約100公尺沒有防溢座。(安全) | 臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程 |
| 9 | 10800001962 (北屯) | 臺中市政府住宅發展工程處 | 網路 | 108/11/12 | 近來又常常於早上七點就大興土木，一而再的造成附近居民的困擾。(環境) | 臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程 |
| 10 | 10800001977 (龍井) | 臺中市政府水利局 | 電話 | 108/11/14 | 盜挖砂石，挖新的砂石，換髒的砂石進去。(品質) | 龍井區山腳排水2K+496~3K+066治理工程併辦土石標售 |
| 11 | 10800002035 (南區) | 臺中市政府水利局 | 電話 | 108/11/26 | 現場無工程告示，不知何時完工等？(其他) | 臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程A標-臺中市綠川水環境改善計畫(信義南街至大明路周邊河岸綠帶節點串連) |
| 12 | 10800002044 (外埔) | 臺中市外埔區公所 | 網路 | 108/11/27 | 現場環境凌亂致使蚊蟲孳生、.現場施工環境未施作安全措施…等。(環境、安全) | 臺中市外埔區廍子里、土城里聯合里活動中心興建工程 |
| 13 | 10800002070 (南區) | 臺中市政府水利局 | 電話 | 108/12/04 | 噪音影響及人行道鋪面敲除重作等問題。(環境、其他) | 臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程B標-臺中市綠川水環境改善計畫(興大園道亮點河岸計畫) |
| 14 | 10800002090 (西屯) | 臺中市養護工程處 | 網路 | 108/12/09 | 工程嚴重落後。(進度) | 臺中市107年度公園廣場設施改善工程(西屯區) |
| 15 | 10800002098 (北屯) | 臺中市政府建設局 | 電話 | 108/12/10 | 圍籬固定不良。(安全) | 臺中市12座無障礙共融式友善公園改善統包工程案 |
| 16 | 10800002161 (北屯) | 臺中市大雅國中 | 網路 | 108/12/21 | 施工噪音干擾。(環境) | 臺中市立大雅國中校園社區化改造新建幼兒園園舍 |

# Text boxes

圖1 各機關通報案件數統計圖