（機關名稱）(單位名稱)作業程序說明表
項目編號	GB03
項目名稱	內部控制與風險管理及危機處理作業
承辦單位	各機關
作業程序說明	一、作業原則： / (一)機關首長應重視與支持，投入必要的資源，並明確區分責任。 / (二)各級人員應全員參與。 / (三)融合日常作業與決策運作。 / (四)適時檢討修訂相關措施。 / 二、各機關首長對推動、落實內部控制及內部稽核作業負最終責任，並由各機關副首長以上一人擔任召集人，指定內部各單位主管組成內部控制專案小組。 / 三、風險管理規劃及執行： / (一)風險辨識：各機關依據「行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業基準」及參考「風險管理及危機處理作業手冊」，就主管業務進行風險規劃、辨識、分析及評量，辨識之風險，應填報「風險登錄表」(附件一)。 / (二)風險分析及評量：風險分析應依「風險發生可能性及影響程度評量標準」辦理(附件二)，風險評量應依「風險管理判斷基準」辦理。(附件三) / (三)風險評估與處理：綜合考量風險評估結果及風險容忍度，就不可容忍之風險，研議及採取適當回應措施，如決定採設計控制作業方式回應，應及時設計之，以降低該風險等級，風險評估與處理應填報「風險評估與處理表」(附件四)；對於可容忍之風險，應監督並定期檢討，以確定該風險仍維持可容忍之程度。 / 四、內部控制作業設計：各機關經前述程序，決定納入內部控制制度之業務項目後，依下列方式設計控制作業： / (一)有關出納、財產管理、政風、主計、人事、公共建設計畫編審、社會發展計畫編審、科技發展計畫編審、行政管考、政府採購、資訊安全等共通性業務項目，得參採權責機關所定之共通性作業範例辦理。 / (二)共通性作業以外之主管業務項目，應依行政院訂定之「內部控制制度設計原則」，審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部控制制度及內部稽核作業規定。 / (三)對於監察院糾正、糾舉、彈劾案件、審計機關建議改善、外界關注、上級與權責機關督導及自行檢查等事項，應適時檢討。已改善完成項目，應納入內部控制制度，逐步建置，並適時複查改善辦理情形。 / 五、危機處理：各機關對於經過風險處理後仍高於可容忍程度之風險，應預先規劃危機之預防、應變及復原等各階段因應措施，並依危機之類別，訂定緊急應變計畫，並依需求預為建立危機應變小組。
控制重點	是否成立內部控制推動小組。 / 是否有建立風險登錄表。 / 是否訂定風險發生可能性、影響嚴重程度之評量標準。 / 是否提出現有風險圖像、殘餘風險圖像。 / 是否訂定合宜之內部控制制度及內部稽核作業規定。 / 對於經過風險處理過後仍高於可容忍程度之風險，是否訂定危機緊急應變計畫。 / 是否成立危機應變小組。 / 是否建立危機處理標準作業流程。 / 是否透過測試或演練以驗證跨機關緊急應變計畫之有效性。 / 是否建立部會內外部即時通報窗口及機制。
法令依據	一、臺中市政府強化內部控制實施方案(104.4.23) / 二、行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業基準(97.12.08) / 三、風險管理及危機處理作業手冊(98.1)
使用表單	風險登錄表(附件一)。 / 可能性評量標準表及影響程度評量標準表(附件二)。 / 風險判斷基準及風險圖像分析(附件三)。 / 風險評估與處理表(附件四）。

（機關名稱）（單位名稱）作業流程圖1
風險管理作業

機關首長的承諾與支持
機關首長

內部控制專責單位
成立內部控制推動小組
準備
Ａ
規劃下列事項：
--建立外部環境背景體系。
--建立機關內部環境背景體系。
--建立風險管理步驟。
--發展風險評量的標準。
--定義風險分析對象。
風險管理之規劃
各單位

風險管理之執行
各單位

訂定內部控制作業
各單位

結束
風險辨識
--會發生什麼？
--如何、為何、何處、何時發生？
風險分析
--確認既有控制機制
--找出發生的機率
--評估風險等級
--找出事件的影響
風險評量
--與風險基準比較，設定優先順序
風險處理
--列出可行風險對策
--評估風險對策
--選擇風險對策
--準備處理計畫
--執行處理計畫
Ａ
（機關名稱）（單位名稱）作業流程圖2
危機處理作業

Ｂ
針對危機狀況，協調跨機關之人力與資源分配。
跨機關任務協調與分工
各單位
1. 各機關適時啟動「危機應變小組」，必要時迅速陳報上級機關建立跨機關之危機應變小組。
2. 危機應變小組應蒐集資訊、診斷危機，及確認決策方案。
準備
危機發生
成立危機應變小組
各單位
1. 建立靈敏與暢通的警報與通報系統，俾利單位主管掌握事情發展狀況，作出正確與妥適之處置與應變。
2. 警報與通報系統應注意有線、無線通訊之暢通，及電力喪失時之訊息傳遞應變措施。
建立警報與通報系統
各單位
1. 各單位針對可能發生之危機，建置該項業務危機之處理機制及標準作業程序，並定期進行測試及演練。
2. 各單位應指定重要危機事件即時通報窗口。
3. 對主管業務進行風險及危機研判，發現風險即將發生或可能危機，立即啟動該項業務危機處理機制。
危機預防與準備
各單位

Ｂ
1. 各單位應充分掌握即時、正確之資訊，並隨時向本機關發言人陳報，以利讓媒體在最短時間內瞭解危機狀況。
2. 適時發布最新消息，降低外界臆測空間，另對於錯誤之報導，亦應儘速釐清。
利害關係人的協調談判
各單位
危機處理過程中，為避免與利害關係人發生衝突，應妥善規劃協調與談判。
復原與檢討
各單位
1. 危機處理完竣後，檢討危機發生的因果關係、危機發生後的處理及復原工作的進度與效能，並進行調整與修復，以防制相同危機復發。
2. 對處理危機結果發現異常事項，是否提出矯正或預防改善措施
3. 依經驗及事實作成案例，供學習及檢討改進。
1. 危機處理完竣後，檢討危機發生的因果關係、危機發生後的處理及復原工作的進度與效能，並進行調整與修復，以防制相同危機復發。
2. 對處理危機結果發現異常事項，是否提出矯正或預防改善措施。
3. 依經驗及事實作成案例，供學習及檢討改進。
結束
適時與媒體溝通
各單位
Ｂ
1. 各單位應充分掌握即時、正確之資訊，並隨時向本機關發言人陳報，以利讓媒體在最短時間內瞭解危機狀況。
2. 適時發布最新消息，降低外界臆測空間，另對於錯誤之報導，亦應儘速釐清。
利害關係人的協調談判
各單位
危機處理過程中，為避免與利害關係人發生衝突，應妥善規劃協調與談判。
復原與檢討
各單位
1. 危機處理完竣後，檢討危機發生的因果關係、危機發生後的處理及復原工作的進度與效能，並進行調整與修復，以防制相同危機復發。
2. 對處理危機結果發現異常事項，是否提出矯正或預防改善措施
3. 依經驗及事實作成案例，供學習及檢討改進。
1. 危機處理完竣後，檢討危機發生的因果關係、危機發生後的處理及復原工作的進度與效能，並進行調整與修復，以防制相同危機復發。
2. 對處理危機結果發現異常事項，是否提出矯正或預防改善措施
3. 依經驗及事實作成案例，供學習及檢討改進。
適時與媒體溝通
各單位
 (機關名稱)內部控制制度自行評估表
____年度
自行評估單位：
作業類別(項目)：內部控制與風險管理及危機處理作業 檢查日期： 年 月 日

評估重點	自行評估情形			評估情形說明
	符合	未符合	不適用
一、作業流程有效性
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 / (二)內部控制制度是否有效設計。
二、風險管理
(一)是否成立內部控制推動小組。
(二)是否有建立風險登錄表。
(三)是否訂定風險發生可能性、影響嚴重程度之評量標準。
(四)是否提出現有風險圖像、殘餘風險圖像。 / (五)是否訂定合宜之內部控制制度及內部稽核作業規定。
三、危機處理
(一)對於經過風險處理過後仍高於可容忍程度之風險，是否訂定危機緊急應變計畫。
(二)是否成立危機應變小組。
(三)是否建立危機處理標準作業流程。
(四)是否透過測試或演練以驗證跨機關緊急應變計畫之有效性。
(五)是否建立部會內外部即時通報窗口及機制。
結論/需採行之改善措施：
填表人： 複核： 單位主管：

附註：
1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，
同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。
2.機關應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」、「未符合」或「不適用」，並應於評估情形說明欄詳細說明評估之理由及依據；其中遇有「未符合」情形，於撰寫評估結論時一併敘明需採行之改善措施；遇有「不適用」情形，應檢討是否修正評估重點。
【附件一】 風險辨識--風險登錄表
風險項目	負責單位	風險情境 / （簡述風險事件及其影響）	可能影響之組織目標	其他補充說明

【附件二】風險分析—風險發生可能性及影響程度評量標準
可能性評量標準表
等級(L)	可能性分類	發生率機率(%)	詳細的描述
3	非常可能	51-100%	在1年內會發生
2	可能	21-50%	在1年內可能會發生
1	幾乎不可能	0-20%	在1年內幾乎不可能會發生

註：必須調整這些表格內容以符合機關需求
影響程度評量標準表
等級(I)	衝擊	機關形象	民眾抗爭	資訊服務	業務運作	財產損失
3	非常嚴重	國際新聞媒體報導負面新聞或國內3家媒體報導負面新聞超過3天	大規模遊行或抗爭，人數在100人以上	電子化政府服務系統遭駭客入侵、資料外洩，或無法提供服務達3天以上	中斷7天以上	500萬以上
2	嚴重	3家新聞媒體報導負面新聞超過1天	至機關抗爭	停止服務達1天以上	中斷3天以上，未滿7天	100~500萬元
1	輕微	3家新聞媒體報導1次負面新聞	多位民眾電話抱怨	停止服務達3小時以上	中斷未滿3天	100萬元以下

註：必須調整這些表格內容以符合機關需求

【附件三】風險評量—建立風險判斷基準及風險圖像
一、風險值(R)=可能性(L)×影響(I)
二、風險容忍度＝中度風險以下予以容忍。
三、風險等級與回應
（一）極度風險(R=9)：需立即採取處理行動。
（二）高度風險(R=3~6)：管理階層需督導所屬研擬計畫，並提供資源，予以處理。
（三）中度風險(R=2)：需明定管理階層的責任範圍，作必要監視。
	風險分布
影 / 響 / 程度 / (I)	(3) / 非常嚴重	3	6	9
	(2) / 嚴重	2	4	6
	(1) / 輕微	1	2	3
		(1) / 幾乎不可能	(2) / 可能	(3) / 非常可能
		可能性(L)

	風險分布
影 / 響 / 程度 / (I)	(3) / 非常嚴重
	(2) / 嚴重
	(1) / 輕微
		(1) / 幾乎不可能	(2) / 可能	(3) / 非常可能
		可能性(L)

（四）低度風險(R=1)：予以容忍，依現行步驟處理。
        風險判斷基準 風險圖像分析

【附件四】 風險處理--風險評估與處理表

風險項目	現有控制機制	現有風險之分析			新增控制機制	殘餘風險之分析
		可能性(L)	影響程度(I)	風險值 / (R)= (L)x(I)		可能性(L)	影響程度(I)	風險值 / (R)= (L)x(I)