公共工程品質推動委員會
成立二週年之成果與展望

---
簡報內容
成果
一、工程施工查核
二、標案進度管制
展望
三、採購流廢標督導
四、道路工程查驗

---
簡報大綱
壹、前言
貮、推動成果
參、未來展望與精進作為
計畫
執行
計畫
執行
改正行動
檢查、查核

---
壹、前言
建立廉能、開放、效率及品質的新市府
一、整合機制：104年1月成立「公共工程品質推動委員會」
[Speaker Notes: 104.1.15訂頒本府公共工程品質推動委員會設置要點並施行迄今。 近期修正日期為106.1.17，主要是配合調整本府工程查核小組業務由建設局移撥至研考會而進行相關人員的異動，以及新增道路工程查驗小組之任務。]

---
壹、前言
二、落實推動公共工程全生命週期品管機制
先期
規劃
營運
維護
規劃
設計
計畫
執行
驗收
接管
招標
施工
計畫
執行
改正行動
檢查、查核
5000萬以上工程基本設計審議
流廢標督導小組
工程施工查核小組
標案進度管制小組
道路工程查驗小組
先期計畫審查
工程施工查核小組
標案進度管制小組
[Speaker Notes: 公共工程之良窳，不僅只在於施工時加強品質管理，而是應將公共工程全生命週期納入管控，包括從先期規劃（可行性評估）、規劃、設計、招標、施工、驗收接管至營運及維護階段皆納入品質管控，始能全面提升本市公共工程品質。]

---
壹、前言
  1. (一)舉辦公共工程全生命週期品管機制講習會，總計1,848人次參訓。
  1. 104年度計455人，105年度計1,393人次受訓。
  1. (二)舉辦提升道路工程品質廉政座談會，總計400人參加：
  1. 由市長親臨致詞，並由秘書長主持，邀集道路工程主辦機關採購人員、承攬廠商、監造單位等計400人參加。
三、全面提升專業知識，強化教育訓練
[Speaker Notes: 舉辦目的：將公共工程全生命週期，從可行性評估、規劃、設計、招標、施工、驗收至接管及營運階段等皆納入品質管控，期全面提升本市公共工程品質。 104年度教育訓練一覽表 10等以上主管,175人,104/1/30等三梯次, 9等主管,280人分104/3/4等三梯次辦理。 105年度教育訓練一覽表 1.10等以上主管,62人,105/6/28 2.9等主管,78人,考試平均成績90.51分,105/8/12辦理。 3.科長以下同仁共1,206人,考試平均成績94.25分,105/6/1至6/23分期分批受訓 4.落後連續2個月以上人員加強訓練共47人,考試平均成績98.1分,於105/6/21辦理。]

---
貮、推動成果
104年度本市首次金質獎：2件
105年度本市獲獎量倍增：4件
計畫
執行
計畫
執行
改正行動
檢查、查核
一、連續二年獲得公共工程金質獎
[Speaker Notes: 經由制度面的建立，提升規劃、設計及施工品質，於104年度及105年度皆獲得金質獎殊榮 104年: 第15屆公共金質獎(104年)，本府「臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程」榮獲建築工程類優等。 第15屆公共金質獎，本府「松竹五路跨越旱溪橋梁新建工程」榮獲土木工程類佳作。 105年: 第16屆公共金質獎(105年)，本府「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」榮獲土木工程類特優。 第16屆公共金質獎，本府「臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程」榮獲建築工程類優等。 第16屆公共金質獎，本府「水湳經貿園區水資源回收中心新建工程(含工程完工後三年試運轉)」榮獲設施工程類優等。 第16屆公共金質獎，本府「臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋~南屯柳橋)」榮獲水利工程類佳作。]

---
貮、推動成果
年度	查核 / 件數(A)	查核分數 / 89~85分		查核分數 / 84~80分		查核分數 / 79~75分		查核分數 / 74~70分		69分(含) 以下		平均 / 查核 / 分數
		件數 (B)	百分比 (C=B/A)	件數 (D)	百分比 (E=D/A)	件數 (F)	百分比 (G=F/A)	件數 (H)	百分比 (I=H/A)	件數 (J)	百分比 (K=J/A)
104年	130	4	3.1%	42	32.3%	74	56.9%	9	7.0%	1	0.8%	78.4
		甲等		35.4%		乙等		63.8%		丙等	0.8%
105年	126	5	4.0%	73	57.8%	42	33.3%	6	4.8%	0	0.0%	79.4
		甲等		61.9%		乙等		38.1%		丙等	0.0%
平均查核成績顯著提升
甲等比率提升26.5%
二、工程查核成績大提升
[Speaker Notes: 104及105年度查核成績： 1.甲等由104年35.4%提升至105年61.9%，甲等比例提升26.5%。 2.查核平均成績亦由104年78.4分提升至105年79.4分，105年度整體查核成績顯著提升。]

---
貮、推動成果
三、全民督工績效佳
103至105年度全民監督公共工程通報案件統計表
項次	通報案件	已結案
	總項數	平均處理天數	滿意度
103年度	120	6.68	52.17%
104年度	90	2.14	88.24%
105年度	82	1.94	88.24%
工程會105年10月24日頒獎「優等獎」
處理天數比中央平均數3.65天快1.71天
處理速度變快
通報案件變少
滿意度大提升
[Speaker Notes: 104年度全民監督公共工程績優主管機關部分，本府獲得優等殊榮，較103年度獲得甲等進步。 工程會於105年10月24日頒獎 104及105年度全民監督公共工程通報案件之平均處理天數較103年度大幅下降，均於期限內結案，且較105年度中央及地方各機關平均天數3.65天減少1.71天。]

---
貮、推動成果
四、新訂工程相關法規，制度面更完備
1
2
3
4
新訂「臺中市政府辦理公共工程計畫之個案工程基本設計階段審議機制作業規定」(104年3月13日)
新訂臺中市政府建築工程維護管理品質訪查實施計畫(104年3月20日)
新訂臺中市政府「開工前品質管理宣導」執行計畫(104年8月20日)
新訂臺中市政府委託技術服務採購契約品質缺失懲罰性違約金扣罰基準暨修正臺中市政府工程採購契約品質缺失懲罰性違約金扣罰基準(104年12月23日)
[Speaker Notes: (一)工程施工查核小組104至105年度之推動成果 1.頒訂「臺中市政府辦理公共工程計畫之個案工程基本設計階段審議機制作業規定」(104年3月13日) 為提升本府規劃設計階段品質，建造經費五千萬元以上工程，簽請市長指派召集人主持，並由專家、學者組成審議小組，以達到客觀獨立之審查功能。 2.臺中市政府建築工程維護管理品質訪查實施計畫(104年3月20日) 一般工程之使用及維護管理階段佔工程生命週期時間最長，在使用及維護管理過程，更容易發現原工程需求評估錯誤、規劃設計不當、工程施工品質不良或維修更新不易等問題。爰訂定本府已完工工程之維護管理品質訪查機制，並已訪查計39案，將訪查建議事項回饋設計及維護管理階段參考。 3. 工程施工查核小組104至105年度之推動成果 頒訂「臺中市政府辦理公共工程計畫之個案工程基本設計階段審議機制作業規定」(104年3月13日) 為提升本府規劃設計階段品質，建造經費五千萬元以上工程，簽請市長指派召集人主持，並由專家、學者組成審議小組，以達到客觀獨立之審查功能。 4.臺中市政府建築工程維護管理品質訪查實施計畫(104年3月20日) 一般工程之使用及維護管理階段佔工程生命週期時間最長，在使用及維護管理過程，更容易發現原工程需求評估錯誤、規劃設計不當、工程施工品質不良或維修更新不易等問題。爰訂定本府已完工工程之維護管理品質訪查機制，並已訪查計39案，將訪查建議事項回饋設計及維護管理階段參考。]

---
貮、推動成果
本府標案進度整體執行績效如下：
每季執行率皆提升
%	第1季	第2季	第3季	第4季
104年	89.03	91.85	92.31	91.5
105年	90.71	93.91	95.39	93.63
五、標案執行效率大躍進
[Speaker Notes: 本季整體執行績效為95.27%，較104年同期提高2.96%。]

---
貮、推動成果
六、流、廢標列管率降低
年 度	工程採購 / 案總件數	流廢標 / 列管件數	解除 / 列管 / 件數	未決 / 標 / 件數	流廢標列管 / 件數占工程 / 採購案總件 / 數百分比
104年	1,230	135	134	1	10.98%
105年	1,314	124	105	19	9.44%
流廢標比降低1.54%

---
貮、推動成果
	102-103年度	104-105年度	增減趨勢
選案總計	144	158	+14
總缺失案件數	114	98	-16
嚴重缺失案件數	62	27	-35
一般缺失案件數	52	71	+19
嚴重缺失數降低
七、道路工程查驗嚴重缺失數降低
[Speaker Notes: 經分析近三年道路工程查驗結果，104-105年度總選案件數相較於102-103年增加14件，另與市長上任前後相比，總缺失件數由114件降至98件減少16件、嚴重缺失由62件降至27件大幅減少35件，顯見查驗已發揮具體成效 ，顯見在遵依市長政策規劃之下，已有效確保道路平整，防杜偷工減料，滿足市民對路平之期待。]

---
貮、推動成果
八、展現廉政「稽查」功能
廠商缺失改善費用新臺幣342萬2,148元、缺失扣點151點、扣罰計新臺幣19萬450元
發掘不法案件4件
推動主辦機關全面建立查驗機制，倍增提升道路工程查驗能量111%

---
參、未來展望與精進作為
一、年年得金質獎
1.落實推動三級品管制度，全面提升各機關工程品質
2.要求於基本設計階段即落實金質獎標準規劃
3.進行工程查核缺失回饋分析，以提升查核成績
[Speaker Notes: (一)工程品質查核小組： 1.落實推動三級品管制度，全面提升各機關工程品質。 2.鼓勵並輔導工程主辦機關提升公共工程施工品質，積極參與公共工程金質獎，並以得獎為目標。 3.積極處理全民督工通報案件，以最短時間解決民眾問題，並提升民眾滿意度至90%。 4.依公共工程全生命週期，持續辦理品質提升業務，並將查核缺失回饋分析，以提升查核成績。]

---
參、未來展望與精進作為
二、走動式工程標案管考、強化管考功能
即時掌握機關內及機關間橫向聯繫問題，適時簽請府一層長官協調解決問題
1
強化本府標案之管理機制：
--透過資訊化功能過濾，嚴格要求公開承諾期程一致
--橫向整合施工查核小組於工地掌握之實際進度
2
1
[Speaker Notes: 1.走動式工程標案管考： 立即掌握機關內及機關間橫向聯繫問題，適時簽請府一層長官協調解決問題。 2.強化本府標案之管理機制： 建立嚴密之督考措施及獎懲制度，並兼顧「品質」與「效率」二目標，以督促機關標案之推動。 為督促各機關符實填報計畫期程，透過資訊化功能立即過濾，嚴格要求公開承諾與標案系統日期一致性。 橫向整合施工查核小組於工地掌握之實際進度進行比對，並要求一致化。]

---
參、未來展望與精進作為
三、全民督工通報結案滿意度提升至90%
主管機關加強審查、落實追蹤檢討機制。
配合機關、學校、社團等組織宣導。
3
加強教育訓練，落實通報缺失回饋機制。
1
2
[Speaker Notes: 1.全民監督公共工程通報案件滿意度前二年之滿意度均為88.24%,106年度以後之滿意度目標值將設定至少提升至90%。 2.本府將從源頭要求各機關加強審查,並落實每日以電話追蹤各機關之辦理情形及進度。 3.另外,本府將加強相關宣導工作,使民眾更加了解本府各項工程資訊。 4.本府亦將強化員工之相關教育訓練,對象除了工程主辦機關,並將包含監造及廠商,講習內容則包念全民督工宣導及對工程全生命週期品管機制、施工中混凝土、鋼筋、模板及民眾陳報案件較多之常見品質缺失辦理相關講習，希望藉助講習方式提升本府公共工程之品質，降低民眾全民督工通報案件。]

---
參、未來展望與精進作為
四、專家診斷，降低流廢標個案
專家診斷
聘請具實務與專業經驗之專家學者進行個案診斷與輔導
諮詢專線
設立採購即時諮詢專線提供採購法規諮詢
[Speaker Notes: (1)本督導小組將持續聘請具實務與專業經驗之專家學者就本小組 所列管之工程流廢標案件進行個案診斷與輔導，並提出相關專 業建議，期提升本府採購決標效率。 (2)本督導小組已於105年5月26日完成彙編「臺中市政府採購流廢 標類別、態樣暨原因及精進措施一覽表」，並於每季將更新內 容上傳至秘書處採購專區供本府各機關學校下載參酌使用，俾 利減少流廢標機會。另於秘書處所辦各項採購相關訓練及會議 中加強宣導，以達流廢標經驗分享及傳承之目的。 (3)近來行政院公共工程委員會頻修政府採購法及相關子法，為提 供本府採購同仁獲取採購新知及最新法規之多元管道，秘書處 設立採購即時諮詢專線提供採購法規諮詢，並強化各項政府採 購相關教育訓練，提高同仁辦理採購程序之正確性及適法性， 以提升整體採購效益與品質。]

---
參、未來展望與精進作為
五、加強橫向連繫，全面提升工程品質
工程
品質
工程品質查核小組
標案進度管制小組
道路工程查驗小組
流廢標督導小組
[Speaker Notes: 各小組間之分工雖不同,但彼此間應加強連繫,以發揮綜效。 1.工程施工查核小組與標案進度管制小組應加強標案進度之連繫。 2.流廢標督導小組與標案進度管制小組應加強發包與進度之連繫。 3.工程品質查核小組與道路工程查驗小組間應進行選案及查核結果回饋之連繫。 政風處查驗小組可與工程施工查核小組分別執行，但為避免抽驗標的重複，應加強事前通報機制，查驗後如有重大異常，請立即通報工程施工查核小組納入工程查核重點，另如有優良施工案件亦可通報工程查核小組納入金質獎參獎輔導。]

---
敬請指教