  臺中市政府108年度10月至12月全民督工案件統計分析報告

一、108年度10月至12月全民督工案件分析
 (一) 10月至12月全民督工案件計有22件(含2件非屬在建工程及4件非全民督工範疇)，扣除非在建工程案及非全民督工範疇案件後共計16件，目前皆已結案(附件1)，另截至12月底在建工程通報案件共計52案，已辦理查核工程案計11件(詳表1)，所占比例約21.15%，符合工程會10%規定。

表1 全民督工通報工程案已辦理工程施工查核明細表
序號	工程名稱	全民督工	工程類別	主辦單位	發包預算	契約金額	查核日期	評分
1	臺中市大雅區科雅路路平及人行道改善工程	案件編號 10800000485	道路交通工程	臺中市養護工程處(第二工程隊)	72,922 / 千元	60,660 / 千元	108.05.06	82
2	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	案件編號 / 10800000503	重劃工程	臺中市政府建設局(土木工程科)	1,874,405千元	1,568,534 / 千元	108.06.11	78
3	北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程	案件編號 / 10800000166	道路交通工程	臺中市新建工程處(土木工程科)	6,077 / 千元	5,120 / 千元	108.06.24	78
4	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-2)-臺灣大道公益等鄰近區域	案件編號 / 10800001215	管線工程	臺中市政府水利局(污水工程科)	183,850 / 千元	178,505 / 千元	108.09.20	82
5	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域	案件編號 / 10800001338	管線工程	臺中市政府水利局(污水工程科)	220,790 / 千元	220,680 / 千元	108.09.20	83
6	107年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第一工區)	案件編號 / 10800000998、 / 10800000495	管線工程	臺中市養護工程科(挖掘管理科)	337,700 / 千元	337,700 / 千元	108.09.25	82
7	臺中市中區干城運輸場站路平及人行道改善工程	案件編號 / 10800001700	道路交通工程	臺中市養護工程處(市六工程隊)	74,830 / 千元	70,000 / 千元	108.10.05	81
8	鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程	案件編號 / 10800001182	公園景觀設施	臺中市新建工程處 / (公園景觀工程科)	137,055 / 千元	137,000 / 千元	108.10.28	80
9	108年度臺中市清水區、大安區等鄰近區域緊急排水及公共設施改善與搶修工程	案件編號 / 10800001509	道路交通工程	臺中市養護工程處(海線工程隊)	7,906 / 千元	5,970 / 千元	108.11.15	80
10	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	案件編號 / 10800000386	建築工程	臺中市政府教育局	92,339 / 千元	88,550 / 千元	108.11.20	82
11	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程	案件編號 / 10800001797	水利工程	臺中市政府水利局(污水工程科)	256,560 / 千元	255,000 / 千元	108.12.19	83

 (二)表2為民眾通報案件之工程所屬主辦機關統計，案件通報以水利局主辦標案(佔37.5%)最多，各機關件數及比例統計如圖1所示。另依通報件數區域分布，本季通報情形以原市區案件佔全體通報68.78%，其中又以北區(佔25%)最多(如表3示)，請各機關持續留意執行現況，其他區域亦請有關機關注意工程對周遭民眾之影響，以減少通報案件數。

  表2各機關通報件數統計(在建工程)
機關名稱	通報案件數	工程案件數	在建工程案件	佔通報案件比例	在建工程案件比例
水利局	6	6	106	37.50%	5.66%
建設局	2	1	8	12.50%	12.50%
養護工程處	3	3	165	18.75%	1.82%
住宅發展工程處	1	1	8	6.25%	12.50%
大雅區公所	1	1	4	6.25%	25.00%
外埔區公所	1	1	4	6.25%	25.00%
北區雙十國中	1	1	1	6.25%	100.00%
大雅區大雅國中	1	1	1	6.25%	100.00%
小計	16	15	297	100%	5.05%

 (備註:工程案件數為所通報全民督工案之所屬工程)

圖1 各機關通報案件數統計圖

表3全民督工案件通報區別統計(本季通報案件以北區最多)
區別	北區	南區	北屯區	西屯區
案件數	4	2	2	3
比例	25.00%	12.50%	12.50%	18.75%
區別	太平區	龍井區	大雅區	外埔區
案件數	1	1	2	1
比例	6.25%	6.25%	12.50%	6.25%

  (三)全民督工系統通報案件依內容屬性分類計有規劃設計不周、工程品質不良、安全措施不足、環境設施不佳、工程進度緩慢及其他等6項，本季以環境設施不佳及工程品質不良等缺失問題項目比例最高。(如表4及圖2所示)

表4通報案件內容屬性分類項目件數表
規劃設計不周	工程品質不良	安全措施不足	環境設施不佳	工程進度緩慢	其他	合計
1	4	3	5	1	3	17
5.88%	23.53%	17.65%	29.41%	5.88%	17.65%	100%

(備註:其他項目如無工程告示1件、設施疑義1件及施工疑義1件)

   圖2 通報案件內容分類件數圖

 (四)全民督工案件所通報工程類型，以道路交通工程、管線工程、水利工程、公園設施及景觀工程、建築工程及重劃工程等作為區分，本季通報又以管線工程5案佔整體案件最多約31.25%，水利及建築工程各 4案次之，各類通報情形如表5。

表5 全民督工通報工程類型
道路交通工程(道路設施改善、道路拓寬、新闢道路、大眾運輸等)	管線工程(污水下水道、其他管線統一挖補等)	水利工程(雨水下水道、護岸工程、河川整治...等)	公園設施及景觀工程(公園新闢、公園設施維護…等)	建築工程(建築新建工程...等)	重劃工程(市地重劃、農地重劃...等)	合計
0	5	4	3	4	0	16
0.00%	31.25%	25.00%	18.75%	25.00%	0.00%	100%

二、滿意度
    截至第4季滿意度調查回復計8件，滿意者8件，請各機關辦理各項缺失改善事項時，務必與民眾充分溝通說明並盡力完成缺失改善事項，以保持滿意度並提高回復填報意願。

三、結論與建議
(一) 本季全民督工通報中，管線工程、水利工程及公園設施景觀工程類型皆達3次以上，請各機關留意通報態樣並務必於施工期間落實工程品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，以提升整體工程品質及環境，並進一步降低民眾通報案件。
(二) 本季通報內容以反應環境設施不佳等問題最多，請各機關除落實工區環境整潔外，亦請加強留意噪音管控作為(如儘量避開午休時間，假日避免過早施工)，並及早向周邊居民宣導，以避免影響觀感或造成週遭民眾困擾。另涉及品質缺失部分，主要係以管線工程路面復舊之假封層為主，請各機關再加強路面品質管制及抽查驗作業。
(三)目前本府辦理全民督工通報缺失改善情形尚屬良好，請各機關持續保持，辦理缺失改善時，務必先與民眾充分溝通說明並儘速盡力完成缺失改善事項，以讓民眾有感市府處理效率，並提高民眾滿意度及填報意願。

附件1
項次	通報案件 / 編號	主辦機關	通報 / 方式	通報日期	通報主題	標案名稱
1	1080001747 / (北區)	臺中市政府水利局	電話	108/10/01	現場沒有施工，卻封路，這樣不是擾民嗎(其他)	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-6(忠明路與永興街等區域)
2	10800001762 / (太平)	臺中市政府水利局	電話	108/10/03	現場施工單位的挖土機，放在私人土地上，麻煩盡快移走(規劃)	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域)
3	10800001772 / (北區)	臺中市政府建設局	電話	108/10/04	原有溜滑梯移除後，並未施作新的溜滑梯等5項疑問。(其他)	臺中市12座無障礙共融式友善公園改善統包工程案
4	10800001782 / (大雅)	臺中市大雅區公所	線上	108/10/07	寬頻管道施工 造成路面顛簸不平 影響行車安全。(品質)	108年度大雅區寬頻管道維護工程開口契約
5	10800001797 / (西屯)	臺中市政府水利局	電話	108/10/09	施工單位便當盒亂丟。(環境)	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程
6	10800001827 / (北區)	臺中市養護工程處	電話	108/10/16	地面太軟，鋪設後都凹下去。(品質)	108年度臺中市代辦管線統一挖補工程
7	10800001843 / (西屯)	臺中市養護工程處	電話	108/08/18	這幾天再挖路，自來水都是濁的。(品質)	107年度臺中市代辦管線統一挖補工程
8	10800001933 / (北屯)	臺中市立雙十國中	電話	108/11/05	施工圍籬大約100公尺沒有防溢座。(安全)	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程
9	10800001962 / (北屯)	臺中市政府住宅發展工程處	網路	108/11/12	近來又常常於早上七點就大興土木，一而再的造成附近居民的困擾。(環境)	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程
10	10800001977 / (龍井)	臺中市政府水利局	電話	108/11/14	盜挖砂石，挖新的砂石，換髒的砂石進去。(品質)	龍井區山腳排水2K+496~3K+066治理工程併辦土石標售
11	10800002035 / (南區)	臺中市政府水利局	電話	108/11/26	現場無工程告示，不知何時完工等？(其他)	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程A標-臺中市綠川水環境改善計畫(信義南街至大明路周邊河岸綠帶節點串連)
12	10800002044 / (外埔)	臺中市外埔區公所	網路	108/11/27	現場環境凌亂致使蚊蟲孳生、.現場施工環境未施作安全措施…等。(環境、安全)	臺中市外埔區廍子里、土城里聯合里活動中心興建工程
13	10800002070 / (南區)	臺中市政府水利局	電話	108/12/04	噪音影響及人行道鋪面敲除重作等問題。(環境、其他)	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程B標-臺中市綠川水環境改善計畫(興大園道亮點河岸計畫)
14	10800002090 / (西屯)	臺中市養護工程處	網路	108/12/09	工程嚴重落後。(進度)	臺中市107年度公園廣場設施改善工程(西屯區)
15	10800002098 / (北屯)	臺中市政府建設局	電話	108/12/10	圍籬固定不良。(安全)	臺中市12座無障礙共融式友善公園改善統包工程案
16	10800002161 / (北屯)	臺中市大雅國中	網路	108/12/21	施工噪音干擾。(環境)	臺中市立大雅國中校園社區化改造新建幼兒園園舍