工程查核缺失改善成果文件製作注意事項

1. 缺失改善成果請製作乙式二份，一份由本府工程施工查核小組存檔，一份自行存檔。
2. 缺失改善成果裝訂順序如下：裝訂成冊（西式橫書，裝訂於左側）
    1. 封面
    2. 目錄
    3. 臺中市政府公共工程施工品質查核紀錄表
    4. 臺中市政府工程施工查核缺失改善督導紀錄表
    5. 工程施工查核改善對策及結果表（相關人員需核章）
    6. 相關附件及施工缺失改善照片表（需索引標示，主辦機關、監造單位、承攬廠商需分別標示索引編號），請確實依上開順序裝訂。
封面上敘明：
標題：臺中市政府○年度○月份公共工程施工查核缺失改善成果報告
工程名稱
查核日期
主辦機關
設計單位
監造單位
承包廠商
1. 缺失項目請依查核紀錄序號排序並依「工程施工查核改善對策及結果表」逐條敘明「缺失原因分析」、「缺失改善結果」(如為施工品質缺失，請明確提出缺失改善之依據，如契約條文、施工圖說及施工規範等)及「缺失預防措施」，並填註「完成日期」，「查證結果自主檢核」欄位逐項自主檢核簽章確認。
2. 缺失改善前、中、後照片(彩色照片)，應顯示(或標柱)拍攝日期，施工品質缺失改善中、後之照片監造人員需入鏡確認，其拍攝位置、方向應一致，以利判別是否完成改善。
3. 所附相關附件及照片應按先後順序索引標示清楚。
4. 核章欄位説明如下：
  1. 主辦機關：承辦人、科(課、室)長(主任)、機關（局、室）首長或其授權人員核章。
  2. 監造單位：廠商名稱核章、監造建築師、技師簽章，現場監造主管簽章。
  3. 施工單位：廠商名稱核章、負責人核章、工程專任人員簽章及品管人員簽章。
七、工程施工查核紀錄所列現場施工品質缺失項目，工程主辦機關應於廠商改善後，親赴工地現場逐項督導並確認缺失改善結果，並填寫「臺中市政府工程施工查核缺失改善督導紀錄表」及製作「臺中市政府工程施工查核缺失改善督導照片表」，併入缺失改善報告。

工程施工查核改善對策及結果表
[工程主辦單位及專案管理單位]專用表
標案名稱：○○○○○○○工程
查核日期：○年○月○日 第 頁共 頁
缺失項目 / (含建議)	改善對策及結果 / (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)	完成 / 日期	查證結果自主檢核
	缺失原因分析： / 缺失改善結果： (詳如附件○) / 缺失預防措施：	○年○月○日	□已填寫缺失原因分析 / □已填寫缺失改善結果 / □已填寫缺失預防措施 / □已檢附佐證資料 / □已填寫完成日期 / □檢附相片資料內容完整 / □已說明未檢附佐證資料原因 / 專案管理單位簽章確認 / (無則免) / 工程主辦人員簽章確認
	缺失原因分析： / 缺失改善結果： (詳如附件○) / 缺失預防措施：	○年○月○日	□已填寫缺失原因分析 / □已填寫缺失改善結果 / □已填寫缺失預防措施 / □已檢附佐證資料 / □已填寫完成日期 / □檢附相片資料內容完整 / □已說明未檢附佐證資料原因 / 專案管理單位簽章確認 / (無則免) / 工程主辦人員簽章確認
專案管理單位(無則免)		主辦機關
(廠商名稱)[核章] / (專案建築師)[簽章] / (專案技師)[簽章] / (專案管理單位)[簽章]		（承辦人）[核章] / （科、課、室主管）[核章] / （機關主管）[核章]

註：查證結果欄，由機關工程承辦人員、專案管理單位填表人員(無則免)逐項核章確認。
工程施工查核改善對策及結果表
[監造單位]專用表
標案名稱：○○○○○○○工程
查核日期：○年○月○日 第 頁共 頁
缺失項目 / (含建議)	改善對策及結果 / (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)		完成 / 日期		查證結果自主檢核
	缺失原因分析： / 缺失改善結果： (詳如附件○) / 缺失預防措施：		○年○月○日		□已填寫缺失原因分析 / □已填寫缺失改善結果 / □已填寫缺失預防措施 / □已檢附佐證資料 / □已填寫完成日期 / □檢附相片資料內容完整 / □已說明未檢附佐證資料原因 / 監造單位簽章確認 / 專案管理單位簽章確認 / (無則免) / 工程主辦人員簽章確認
	缺失原因分析： / 缺失改善結果： (詳如附件○) / 缺失預防措施：		○年○月○日		□已填寫缺失原因分析 / □已填寫缺失改善結果 / □已填寫缺失預防措施 / □已檢附佐證資料 / □已填寫完成日期 / □檢附相片資料內容完整 / □已說明未檢附佐證資料原因 / 監造單位簽章確認 / 專案管理單位簽章確認 / (無則免) / 工程主辦人員簽章確認
監造單位		專案管理單位(無則免)		主辦機關
(廠商名稱)[核章] / (監造建築師、技師)[簽章] / (現場監造主管)[簽章]		(廠商名稱)[核章] / (專案建築師)[簽章] / (專案技師)[簽章] / (專案管理單位)[簽章]		（承辦人）[核章] / （科、課、室主管）[核章] / （機關主管）[核章]

註：查證結果欄，由機關工程承辦人員、專案管理單位 (無則免)、監造單位逐項核章確認。
工程施工查核改善對策及結果表
[承攬廠商]專用表
標案名稱：○○○○○○○工程
查核日期：○年○月○日 第 頁共 頁
缺失項目 / (含建議)	改善對策及結果 / (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)	完成 / 日期	查證結果自主檢核
	缺失原因分析： / 缺失改善結果： (詳如附件○) / 缺失預防措施：	○年○月○日	□已填寫缺失原因分析 / □已填寫缺失改善結果 / □已填寫缺失預防措施 / □已檢附佐證資料 / □已填寫完成日期 / □檢附相片資料內容完整 / □已說明未檢附佐證資料原因 / 承攬廠商簽章確認 / 監造單位簽章確認 / 專案管理單位簽章確認 / (無則免) / 工程主辦人員簽章確認
承包商		監造單位
（廠商名稱）[核章] / （負責人）[核章] / （專任工程人員）[簽章] / （品管人員）[簽章]		(廠商名稱)[核章] / (監造建築師、技師)[簽章] / (現場監造主管)[簽章]
專案管理單位(無則免)		主辦機關
(廠商名稱)[核章] / (專案建築師)[簽章] / (專案技師)[簽章] / (專案管理單位)[簽章]		（承辦人）[核章] / （科、課、室主管）[核章] / （機關主管）[核章]

註：
1. 查證結果欄，由機關工程承辦人員、專案管理單位 (無則免)、監造單位、承攬廠商逐項核章確認。
2. 本表適用缺失代號4.03品質管理制度、5.05環境生態保育、5.09工地管理、5.10檢驗審查紀錄、5.14工地職業安全衛生、5.15工區交通維持及安全管制措施、5.16汛期工地防災減災措施、5.17功能及節能減碳、6.01施工進度管理、7.00規劃設計問題。
工程施工查核改善對策及結果表
[施工品質缺失]專用表
標案名稱：○○○○○○○工程
查核日期：○年○月○日 第 頁共 頁
缺失項目 / (含建議)	改善對策及結果 / (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)	完成 / 日期	查證結果自主檢核
	缺失原因分析： / 缺失改善結果： (詳如附件○) / 缺失改善依據：(如為施工品質缺失，請明確提出缺失改善之依據，如契約條文、施工圖說及施工規範等) / 缺失預防措施：	○年○月○日	□已填寫缺失原因分析 / □已填寫缺失改善結果 / □已填寫缺失預防措施 / □已檢附佐證資料 / □已填寫完成日期 / □檢附相片資料內容完整 / □已說明未檢附佐證資料原因 / 承攬廠商簽章確認 / 監造單位簽章確認 / 專案管理單位簽章確認 / (無則免) / 工程主辦人員簽章確認
承包商		監造單位
（廠商名稱）[核章] / （負責人）[核章] / （專任工程人員）[簽章] / （品管人員）[簽章]		(廠商名稱)[核章] / (監造建築師、技師)[簽章] / (現場監造主管)[簽章]
專案管理單位(無則免)		主辦機關
(廠商名稱)[核章] / (專案建築師)[簽章] / (專案技師)[簽章] / (專案管理單位)[簽章]		（承辦人）[核章] / （科、課、室主管）[核章] / （機關主管）[核章]

註：
1. 查證結果欄，由機關工程承辦人員、專案管理單位 (無則免)、監造單位、承攬廠商逐項核章確認。
2. 本表適用	施工品質缺失代號5.01混凝土施工、5.02鋼筋施工、5.03模板施工、5.04鋼構施工、5.06土方工程施工、5.07工程施工、5.08裝修雜項工程施工等。

工程施工查核改善對策及結果表
[規劃設計問題及建議]專用表
標案名稱：○○○○○○○工程
查核日期：○年○月○日 第 頁共 頁
規劃設計問題及建議	對策及結果 / (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)	完成 / 日期	查證結果自主檢核
	對策及結果： / (詳如附件○)	○年○月○日	□已填寫對策及結果 / □已填寫完成日期 / 承攬廠商簽章確認 / 監造單位簽章確認 / 專案管理單位簽章確認 / (無則免) / 工程主辦人員簽章確認
	對策及結果： / (詳如附件○)	○年○月○日	□已填寫對策及結果 / □已填寫完成日期 / 承攬廠商簽章確認 / 監造單位簽章確認 / 專案管理單位簽章確認 / (無則免) / 工程主辦人員簽章確認
承包商		監造單位
（廠商名稱）[核章] / （負責人）[核章] / （專任工程人員）[簽章] / （品管人員）[簽章]		(廠商名稱)[核章] / (監造建築師、技師)[簽章] / (現場監造主管)[簽章]
專案管理單位(無則免)		主辦機關
(廠商名稱)[核章] / (專案建築師)[簽章] / (專案技師)[簽章] / (專案管理單位)[簽章]		（承辦人）[核章] / （科、課、室主管）[核章] / （機關主管）[核章]

工程施工查核改善對策及結果表
[其他建議]專用表
標案名稱：○○○○○○○工程
查核日期：○年○月○日 第 頁共 頁
其他建議	對策及結果 / (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)	完成 / 日期	查證結果自主檢核
	對策及結果： / (詳如附件○)	○年○月○日	□已填寫對策及結果 / □已填寫完成日期 / 承攬廠商簽章確認 / 監造單位簽章確認 / 專案管理單位簽章確認 / (無則免) / 工程主辦人員簽章確認
	對策及結果： / (詳如附件○)	○年○月○日	□已填寫對策及結果 / □已填寫完成日期 / 承攬廠商簽章確認 / 監造單位簽章確認 / 專案管理單位簽章確認 / (無則免) / 工程主辦人員簽章確認
承包商		監造單位
（廠商名稱）[核章] / （負責人）[核章] / （專任工程人員）[簽章] / （品管人員）[簽章]		(廠商名稱)[核章] / (監造建築師、技師)[簽章] / (現場監造主管)[簽章]
專案管理單位(無則免)		主辦機關
(廠商名稱)[核章] / (專案建築師)[簽章] / (專案技師)[簽章] / (專案管理單位)[簽章]		（承辦人）[核章] / （科、課、室主管）[核章] / （機關主管）[核章]

臺中市政府施工缺失改善照片表
工程名稱：
附 / 件 / 、 / 改 / 善 / 照 / 片 / 表 / ︵ / 附 / 改 / 善 / 前 / 、 / 中 / 、 / 後 / 同 / 一 / 角 / 度 / 拍 / 攝 / 之 / 彩 / 色 / 照 / 片 / ， / 並 / 加 / 說 / 明 / ︶	（改善前） / 說明缺失情形
(施工品質缺失改善中之照片監造人員需入鏡確認改善方式符合施工規範等規定)	（改善中） / 說明改善作法
(施工品質缺失改善後之照片監造人員需入鏡確認改善結果符合契約及圖說等規定)	（改善後） / 說明改善結果

自主檢核項目：
□改善前、中、後說明欄位已確實具體填寫完成。
□照片以同一角度拍攝，並註明拍攝日期。
核章確認欄位：
承攬廠商(簽章)： 監造單位(簽章)：

臺中市政府工程施工查核缺失改善督導紀錄表(主辦單位專用)
工程名稱
主辦機關 / （主辦工程單位）				監造廠商
承攬廠商		○○○○營造有限公司		相關廠商
督導人員		○○○		督導日期	年 月 日 時
工程執行進度		預定進度	﹪	實際進度	﹪
督 / 導 / 重 / 點 / 項 / 目	一、 年 月 日工程施工查核紀錄施工品質缺失概述、編號及督導改善情形：
核章欄位 / （承辦人）[核章] / （科、課、室主管）[核章] / （機關主管）[核章]

備註：查核紀錄所列現場施工品質缺失，工程主辦人員應親赴工地現場督導確認改善完成，並留存本督導紀錄表，及相關現場查證照片佐證。
臺中市政府工程施工查核缺失改善督導照片表(主辦單位專用)
照片(1).	照片(2).

照片(3).	照片(4).

照片(5).	照片(6).